リスク・マネジメント計画書

# RBS

J1リーグ勝敗予想システム

1. 技術的リスク
   1. グループメンバはプログラムが未熟である。
   2. バグが起こる。
   3. 期待した性能を発揮できない。
2. 外部的リスク
   1. ユーザが病気などでアポイントを取れない。
   2. 電車の遅延などでメンバが集まれない。
3. 組織的リスク
   1. グループメンバがプロジェクトに対して初心者である。
   2. グループメンバ内での喧嘩
   3. グループメンバがGoogle Driveのデータに上書きしてしまう。
4. PM的リスク
   1. プロジェクトの遅延
   2. コスト見積もりが甘い。

# リスク登録簿

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| リスク区分 | リスク | 対策 |
| 技術 | グループメンバはプログラムが未熟である。 | 出来ないところがあった場合は2時間自分でネットなどを探してみる。それでも解決できない場合はチームメンバに相談して1時間探してみる。それでもなお解決できない場合はシニアマネージャに相談する。 |
| バグが起こる。 | バグがあった場合は１時間自分で探してみる。それでも解決できない場合はチームメンバに相談して30分間探してみる。それでもなお解決できない場合はシニアマネージャに相談する。 |
| 期待した性能を発揮できない。 | 変更要求する。 |
| 外部 | ユーザが病気などでアポイントを取れない。 | 早急に代理人を立ててもらえるようにお願いする。 |
| 電車の遅延などでメンバが集まれない。 | テレビ電話をしようする。 |
| 組織 | グループメンバがプロジェクトに対して初心者である。 | わからないことがあったらPMBOKを読む。それでもわからない場合はシニアマネージャに聞く。 |
| グループメンバ内で喧嘩する。 | お茶会を開く。 |
| グループメンバがGoogle Driveのデータを勝手に消してしまう。 | GitHubでバージョン管理する。 |
| PM | プロジェクトの遅延。 | ガントチャートの見直しをする。 |
| コスト見積もりが甘い。 | もう一度見積もりをする。 |